Project Charter – Aragon

- Información General

Nombre del Proyecto: FunkoExpress

Fecha de Creación: 1 de Junio de 2026

Patrocinador : Gustavo Ramirez

Director del Proyecto: Gustavo Ramirez

- Propósito y justificación

- Caso de Negocio: los vecinos del barrio deben acercarse físicamente a la tienda o consultar constantemente por redes sociales/WhatsApp para conocer la disponibilidad y los precios de los productos. Esto genera una saturación en los canales de atención del dueño y una pérdida de ventas potenciales por parte de clientes que prefieren la inmediatez digital.

- Necesidad del Mercado: Existe una demanda creciente en el comercio local por optimizar el tiempo de compra. Los clientes del barrio buscan rapidez para buscar funkos exclusivos. Una plataforma web simple resolverá la asimetría de información, mejorará la experiencia del cliente vecinal y aumentará la rotación del inventario.

- Objetivos Claves

- Específico (S): Desarrollar un sitio web tipo catálogo digital para mostrar el stock en tiempo real y los precios de los Funkos disponibles en la tienda.

- Medible (M): Lograr que el 100% del inventario físico activo esté reflejado en la web y reducir en un 40% las consultas repetitivas de stock por WhatsApp.

- Alcanzable (A): Se utilizará una plataforma de desarrollo ágil para no requerir programación compleja desde cero.

- Relevante (R): Facilita la preventa y reserva de productos a los vecinos, fidelizando al cliente del barrio.

- Temporal (T): El sitio web debe estar completamente operativo, testeado y publicado en un plazo máximo de 8 semanas a partir de la firma de este documento.

- Alcance de alto Nivel

Inclusiones:

- Diseño de la interfaz web (Home, Buscador, Detalle de Producto, Contacto).

- Buscador funcional por nombre del personaje, número de Funko y franquicia (Serie, Juego, etc.).

- Botón de redirección directa a WhatsApp en cada producto para reservar el Funko de forma automatizada.

- Panel de administración simple para que el dueño suba, baje o modifique stock y precios de forma autónoma.

- Optimización para visualización en teléfonos celulares

Exclusiones:

- No se integrarán pasarelas de pago online (Mercado Pago, tarjetas de crédito, etc.). El pago se realiza en la tienda física o por transferencia al retirar.

- No se gestionarán envíos postales ni logística fuera del radio del barrio.

- No se realizarán sesiones de fotos profesionales (se usarán fotos del fabricante o fotos caseras optimizadas de las cajas).

- Entregables Principales

- Producto: Sitio web del catálogo de Funkos publicado bajo un dominio propio (o subdominio funcional).

- Servicio: Base de datos inicial cargada con las categorías principales de la tienda.

- Recursos financieros

Presupuesto Preaprobado:

$10.000

Costo Total Estimado:

- Compra de Dominio web (.com o .com.ar) por 1 año: $11.400

- Hosting básico por 1 año: $32.000

- Total: $43.400

- Riesgos Globales

- Internos:

- Falta de tiempo: Que el dueño de la tienda no tenga tiempo para pasar el listado de precios y stock inicial, retrasando la carga de datos.

- Mal aprendizaje: Que al dueño le resulte complejo actualizar el stock en el panel de control una vez entregado el proyecto.

- Externos:

- Fluctuación de precios: La volatilidad económica puede obligar a cambiar los precios tan rápido que la web quede desactualizada si no se automatiza el proceso.

- Caídas del servidor: Problemas técnicos con el proveedor de hosting que dejen la página caída durante los días de mayor venta.

- Autorización

Aragon Lautaro Patrocinador del Proyecto

Firma:

Fecha:

Ramirez Gustavo Director del Proyecto

Firma:

Fecha: